
温岭市城西街道西月河及支河阻水桥梁拆除工程
施 工 招 标 文 件
招标单位:  温岭市人民政府城西街道办事处
联系人：  郑先生    
联系电话：18958691983  
代理机构：浙江金承工程咨询有限公司
联 系 人:  柯光
联系电话:  13566672626

日    期:  2021年5月
前 附 表

	项号
	内    容    规    定

	1
	工
程

综

合

说

明
	工程名称：温岭市城西街道西月河及支河阻水桥梁拆除工程
建设地点：温岭市城西街道
工程预算价：187574元
质量标准：合格

	2
	工期要求：30 天内（含30 天） 

	3
	招标范围：招标人指定的桥梁拆除工程

	4
	资金来源：上级补助  

	5
	投标人资质等级要求：具备水利水电工程施工总承包资质三级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

	6
	项目经理资格等级要求：具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书（B类证书）。

	7
	下浮率：9%-14%

	8
	有效投标工期范围： 30天内（含30 天）

	9
	投标有效期为：90日历天（从提交投标文件的截止时间算起）

	10
	投标保证金的金额： 叁仟柒佰元整

投标保证金的形式：现金

	11
	投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份,投标保证金壹份

	12
	投标文件递交至：温岭市人民政府城西街道七楼会议室 

	13
	递交投标文件截止时间：
2021年 6 月 1 日下午14:30 整

地点：温岭市人民政府城西街道七楼会议室

	14
	开标时间：2021 年 6 月 1 日下午14:30 整

地点：温岭市人民政府城西街道七楼会议室

	15
	评标办法：区间评标基准法

	16
	合同履约保证金数额为：签约合同价的2%


第一章、  投标须知
一、总  则
(一)、工程说明：
    1、本工程说明详见前附表第1项所述。
2、工程概况：本工程为温岭市城西街道西月河及支河阻水桥梁拆除工程，位于城西街道管辖范围内西月河及其支河。

主要工作内容包括：桥梁钢筋砼拆除与运输、块石及砖砌体拆除与运输、土方挖运及其它零星项目等。
3、本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选用施工企业。
(二)、招标范围、工期及承包范围
本招标工程项目的承包范围为：招标人指定的桥梁拆除工程 。
二、标底及投标报价编制依据
1、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010）

2、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010）

3、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2018）

4、浙水建〔2016〕14号关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知及其他有关文件规定等。

5、浙水建[2019]4号浙汇省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知。
三、投标文件的编制
(一)．投标文件的组成
    1、本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。
    2、商务标由投标承诺书（附件一）、投标报价计算书（附件二）两部分组成。
3、附件资料由以下两部分组成：

（1）投标授权委托书。

（2）身份证原件。
    4、投标保证金采用现金。
    5、投标人须使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时可按同样格式扩展。
(二)．投标报价、投标工期及质量承诺
    1、投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第（二）条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。
    2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、技术措施费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
    3、投标人质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。
    4、投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。
    5、本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程总价及发包价，由投标单位按发包价填写工期、质量承诺等。    

6、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。
7、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。
(三)．投标保证金

1、投标人应按投标须知前附表第10项的规定，否则视为未提交投标保证金。

2、投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3、除第一中标候选人外投标人的投标保证金在开标结束后退还，有异议、投诉的投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

4、中标人的投标保证金将在其提交合同履约担保后无息退还。

5、如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还:

6、投标人在投标有效期内要求撤销或修改其投标文件的；

7、中标人未能在中标通知书规定的时间内提交合同履约担保或签署合同的；

8、投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

(四)．投标文件的份数和签署：
1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第11项规定份数的投标文件。
2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件商务标中的投标承诺书、投标报价计算书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人(或委托代理人)签署(或加盖印章)。
3、投标文件由委托代理人签字(或加盖印章)或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签署(或加盖印章)投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供。
4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章。
5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

四、投标文件的递交
(一)．投标文件的密封与递交
1、投标人应将投标文件的商务标按要求包封，并在袋上正确标明“商务标”、“工程名称”、“投标人名称”。

2、未按上述规定进行包封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

3、投标人应将投标文件(商务标、投标保证金、附件资料)以直接递送的方式递交至前附表所述的单位和地址。
 (二)．递交投标文件的截止时间
l、投标人递交投标文件必须按前附表规定的时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。    

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
3、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
(三)．投标文件的补充、修改与撤回
1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2、投标人的补充修改或撤回通知，应按规定编制、标志和递交，并在包封上标明“修改”或“撤回”字样。
3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
五、开  标
 (一)开标
1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。参加开标的投标人法定代表(或委托代理人)应带有效身份证原件，以证明其出席开标会议。未达到上述要求将被取消投标资格。
2、开标会议由招标人组织并主持进行。

 (二)投标文件有下列情况之一者视为无效：
1、投标承诺书、投标报价计算书、提供的管理人员名单未加盖投标人公章的或未经法定代表人(或委托代理人)签字(或盖章)的；
2、投标文件未按招标文件格式要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；
3、投标截止时间以后送达的投标文件；
4、委托代理人参加会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；
5、投标人的报价、工期、质量承诺不符合前附表规定的；
6、投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的；
7、附件资料中的资料提供不符合要求或不全的；
8、投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。

9、投标文件有行间插字、字迹涂改且未加盖投标人公章的；

10、资格预审文件审核不合格的。
 (三)投标文件鉴定和公布
当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。
六、评    标
(一)评标组织    

招标单位据实际情况组成评标小组。
(二)评标原则
遵循公开、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。
(三)评标办法
采用单因素评标方法。
1、先对投标文件进行符合性审查。符合性审查不合格的，其商务标不再拆封、评审。
2、因有效标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。当全部投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
3、评标基准
基准下浮率的确定： 在 9%—14% 内 （ 每球平均相隔 0.5% ） 以不重复随机抽取（5—7 次）下浮率的平均下浮率为基准下浮率。（抽取次数现场抽签确定）

该基准标底下浮率在开商务标后确定并宣布。

4、中标人的确定
第一中标候选人的确定：基准下浮率下接近的投标人（向相对基准下浮率低的方向移动）作为第一中标候选人；如无下接近基准下浮率的，等于基准下浮率的投标人作为第一中标候选人；如无下接近(且不等于基准下浮率)的上接近作为第一中标候选人，但中标价按基准下浮率计算。如遇下浮率相同则由投标人抽签确定第一中标候选人。

5、招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

6、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所

有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新。

7、其他

除特别声明外，所有涉及计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 

七、授予合同
(一)合同授予标准
招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条规定评出的投标人。
(二)中标通知书
l、招标人根据评标结果，向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。
 (三)履约担保
l、履约保证金为合同价的2%，由中标人在中标公示结束后15天内将现金存入招标人指定的账户。
2、合同履约保证金在竣工验收合格并交付使用后7天内无息退还。
 (四)合同的签订
1、招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。
2、中标人在中标通知书规定的时间、地点带合同履约保证金，准时到场签约。
3、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。
4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。
八、其  它
(一)其它须知
1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目经理、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

2、本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。
3、本标书由招标人负责解释。

第二章   合同条款及格式
第一部分  协  议  书
合同名称：               

 温岭市人民政府城西街道办事处（以下称发包人）拟修建温岭市城西街道西月河及支河阻水桥梁拆除工程 ，接受了            （承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于    年    月    日在                            签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）               元。

1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2．本合同包括下列文件：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术要求；

（7）图纸；

 （8）预算书；     

（9）经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

    6．本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，发包人执贰份，承包人执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人：温岭市人民政府城西街道办事处  承包人：       （名称）   

（公章）                               （公章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人： 

    （签名）                 
           （签名）                 

地    址：                          地    址：               

    电    话：                          电    话：               
    电    传：                          电    传：               
    传    真：                          传    真：               
    邮政编码：                          邮政编码：               
开户银行：                          开户银行：               

账    号：                          账    号：                 

                     第三部分　　专用合同条款
前    言

专用合同条款中的各条款是补充和说明通用合同条款中条款号相同的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和说明的部分仍有效。当需要增加新的条款时，新增条款的内容不能违背通用合同条款的相关规定。

3.1  词语涵义

3.1.1  有关合同双方和监理人的词语

(1)发包人是：                  
(2)监理人是：                  
3.1.3 有关工程和设备的词语
(1)主体工程包括以下工程：桥梁钢筋砼拆除与运输、块石及砖砌体拆除与运输、土方挖运及其它零星项目等。

(2)相应的临时工程：        /            
3.1.4 有关工期的词语
(1)开工日期：      年   月   日，具体开工日期由发包人根据情况确定。
(2)完工日期：      年   月   日。
(3)合同工期总日历天数     天。
3.1.5合同价格
合同价格为人民币（大写）：               元整（¥：     ）

3.1.6项目经理

项目经理姓名：            
二级建造师注册证书号：               
安全生产考核合格证书号：               
3.3 合同文件的优先顺序
除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：
(1) 协议书（包括补充协议书）；
(2) 中标通知书；
(3) 投标文件；
(4) 专用合同条款；
(5) 通用合同条款；
(6) 技术条款；
(7) 图纸；
(8)已标价的工程量清单；
(9)投标辅助资料  
(10)经双方确认进入合同的其它文件。
若还有其他构成合同的文件时，可视其内容的重要性和签署日期的先后，插入本合同条款中规定的各项顺序间，内容重要的，签署日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。
3.4 发包人的一般义务和责任
3.4.4 提供施工用地
3.4.4.1 在本工程施工范围内，由发包人结合实际情况确定。

3.4.4.2 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供支付担保的形式、金额及期限： 形式：银行保函、保险公司保单、现金（转账或电汇）；金额：按签约合同价的 2%。 期限：银行保函（保险公司保单）在竣工验收合格后 10 天内解除；现金在竣工验收合格后 10 天内退还。
3.5 承包人的一般义务和责任
3.5.15 其它一般义务和责任
（1）施工项目经理和项目技术负责人每月必须常驻工地时间不少于 22   天（以发包人驻工地代表签到为准），否则，承包人则按每缺一天各支付违约金人民币  1000 元。施工员、安全员、质量员月出勤各不少于 22  天（以发包人驻工地代表签到为准），否则，承包人则按每缺一天各支付违约金人民币  500  元。如上级主管部门或现场监理抽查情况与现场登记不符，则按以上相应金额的三倍支付违约金。发包人有权对严重违约【包括上述人员中有1人及以上每月出勤少于  15  天的（以发包人驻工地代表签到为准）】的承包人终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的损失由承包人负责赔偿。
（2）承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更项目经理、项目部管理人员，否则发包人有权单方终止合同，并全额没收其合同履约保证金，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

（3）因承包人原因本工程质量验收达不到投标承诺的质量要求，则无条件返工至协议书约定的质量要求，工期不顺延，并全额没收合同履约保证金，由此造成的损失由承包人负责赔偿。
3.6 履约担保
3.6.1 合同履约担保形式及金额
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：银行保函、保险公司保单、现金（转账或电汇）；金额：按签约合同价的2%。期限：银行保函（保险公司保单）在竣工验收合格后10天内解除；现金在竣工验收合格后10天内无息退还。
3.6.2 合同履约保证金的有效期
删去本款全文，并代之以：
（1）合同履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。
（2）工程竣工验收合格后，在合同履约保证金有效期结束后14天内无息退还给承包人。
3.7 监理人和总监理工程师

3.7.1 监理人的职责和权力

  本款(2)项补充：

  当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第3.39条的规定增加相应的费用，并通知承包人。
3.9图纸

3.9.2 施工图纸

 第(2)项

  1)应在该项目工程建筑物施工前   3  天提供给承包人。

  2)应在该部位施工前   3  天提供给承包人。

  3)应在该项目制造或安装前    3 天提供给承包人。

3.9.3 承包人提交的图纸和文件

 (1)图纸和文件的提交计划

  承包人在签署协议书后   7  天内，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。

 (2)施工总进度计划

  承包人应在收到开工通知后的  7  天内报送监理人审批，监理人应在签收后14天内批复承包人。

  (3)施工总布置设计

  承包人在收到开工通知后的 7 天内报送监理人审批，监理人在签收后14天内批复承包人。

  (4)临时设施设计

  在临时设施开始施工前 3 天内报送监理人审批，监理人应在每项设计文件签收后14～28天内批复承包人。

  (5)施工方法和措施

  承包人应在收到开工通知后的 3 天内。

  (6)施工图纸

  1)在该工程项目开始施工前  3 天内。

  2)在每项工程开始施工或制造安装前  3  天内。

3.9.4  图纸和文件的审批

  (1)监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后 7天内批复承包人。

3.9.5  设计修改图和设计修改通知单

  (1)承包人应在7天内通知监理人。监理人应在  7 天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

  (2)应在该部位开始施工7天前及时签发设计修改图。

3.11  分包

3.11.1本工程不允许分包。如发现分包，发包人有权中止合同。一切经济损失由承包人承担，发包人概不负责。
3.12  承包人的人员

3.12.2  承包人项目经理

  (3)项目经理和项目技术负责人每月驻工地的天数不少于   22 天。

  (4)施工员、安全员、质量员每月驻工地的天数不少于   22   天。

3.14  材料和工程设备的提供

3.14.1  承包人提供的材料和设备

  (4)承包人提供的工程设备

  监理人收到订货清单后   14   天内批复承包人。

  (5)承包人提供的施工设备

  承包人在协议书签订后    7   天内报送监理人审批，监理人在收到施工设备清单后的14天内批复承包人。

3.14.2  发包人提供工程设备:     无         
3.14.3  发包人供应的材料:     无          
3.15 承包人材料和设备的管理

3.15.4 承包人租用的施工设备

      发包人无施工设备出租给承包人使用。
3.17  工程开工和完工

3.17.1  开工通知

  本工程开工日期根据发包人的开工通知。
3.17.4  完工日期

  本合同全部工程、单位工程和部分工程的要求完工日期如下表：

要求完工日期表

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期

	1
	全部工程
	 日历天

	2
	
	


3.19 工期延误

3.19.3 承包人的工期延误

  本款补充下表。

逾期完工违约金表

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	逾期完工违约金（元/天）

	1
	全部工程
	承包人承诺时间
	  1000 元

	
	
	
	


上表中各项逾期完工违约金将单独予以确定，但其最终的累计总金额不应超过合同价格的 10 %。

3.20 工期提前

3.20.1  承包人提前工期

  本款补充下表。

提前完工奖金表

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	提前完工奖金（元/天）

	1
	全部工程
	承包人承诺时间
	不奖

	
	
	
	


3.22  材料和工程设备的检查和检验

3.22.1  材料和工程设备的检验和交货验收

若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时，本款应作如下修改： 

  本款(1)项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收，”改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收”。

3.26  测量放线

3.26.1  施工控制网

  (1)监理人应在开工日期前  7  天内提供给承包人。

  (2)施工控制网资料承包人应在开工后   10  天内提供给监理人审批。

3. 31  预付款

3.31.1 工程预付款

    本款(1)项中工程预付款总金额为合同价的  10 %，（待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的14天内支付给承包人）。
3. 32  工程进度付款

工程进度款分工资性工程进度款（即民工工资）和其他工程进度款两类，分别按下列约定拨付：（1） 关于工资性工程进度款的支付约定：按月支付。 （2）关于其他工程进度款的付款周期约定：按月支付。
3.32.1工资性工程进度款：每月根据实际发生的民工工资，由承包人上报，经发包人审核后，拨付至承包人开设的农民工工资专用帐户。

其他工程进度款：

（1）工程进场付合同价的10%；竣工结算经有关部门审定后一个月内拨付至结算价的100%。

3.32.4  支付时间

  本款中“专用合同条款中规定的逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

3.32.5 支付账户：

发包人应将合同价款（每月支付的农民工工资除外）支至合同协议书中约定的承包人帐户：开户行：               帐号：                     。
承包人在银行             开设本工程农民工工资款专用账户，账

号：              。承包人保证工资款专款专用，并每月将工资款通过银行

直接发放到每个农民工个人银行账户，不得挪作他用，工资发放不足部分由承包人另行调剂解决。
3.36  物价波动引起的价格调整

删去第 3.36 条全文，并代之以： 

   用于本工程建设所需的所有材料，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。
3.37 法规更改引起的价格调整

删去第3.37条全文，并代之以：
由于政策性变更不得调整合同相应单价及有关费用。

3.38 变更

3.38.1 变更的范围和内容 

（1）删去第 3.38.1 款(1)项 2）。 

（2）删去第 3.38.1 款(2)，并代之以： 

①第 3.38.1 款（1）项范围内的变更项目, 承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整工程造价。变更工程价款按下列方法进行： 

1)本合同中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价； 

2)本合同中无适用于变更工作的项目时，按以下原则调整合同单价： 

a本工程计价依据：《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010）、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2018）、浙水建〔2016〕14号关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知及其他有关文件规定等、浙水建[2019]4号浙汇省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知。
取费费率按水利三类工程计算，具体费率为：措施费3.5%；各种间接费详见预算书;利润5%；税金9%。

b、变更部分的材料价格按实际施工期内的《台州造价》正刊温岭的平均值计取。如无信息价的按发包人签证的单价，其他人工、机械按上述预算定额基期价格编制。 

②因设计变更发生工程量增减，凭设计单位出具的变更联系单和发包人代表签证单位盖章，按实调整； 

③工程师授权范围内的签证的工程量变更，按实调整； 

④由发包人提供给承包人投标时有关清单数据的差错部分（不包括由承包人投标时计算部分），其错误部份可调整； 

⑤调整部分的造价下浮数按中标价相对招标控制价的下浮比率（-  %）结算。

3.38.6  变更价款调整的时限 

（1）删去第3.38.6款第一段落，并代之以：

第3.38.1款（1）项目范围内的变更项目，工程量按实结算，相应单价同投标文件，不得变更。
   （2）重大工程变更，提出和审核工程造价调整的时限为28天。

3.38.7 合同价格增减超过15%
删去本款的全部内容。

3.44  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   条款解决：

3.44.1仲裁

（1）约定向台州仲裁委员会申请仲裁。
3.44.2 诉讼
（1）约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
3.48  人身和财产的损失

3.48.4  第三者责任险（包括发包人的财产）

由承包人投保，相应的保险费用一次性包干，结算时不得变更，并由承包人承担一切风险。
民工工伤保险费按温政办发〔2012〕195号文件规定执行。
3.58  补充条款
    1、本工程按2018水利水电工程编制规定及浙水建2012【49】号文件规定执行，人工预算单价调整为69.6元/工日（包括机上人工）。进入直接工程费的人工、材料预算价限价为：人工48.76元/工日、柴油3000元/t等超过限价部分作为人工及材料预算价差，计取税金后列入相应单价内，实际材料预算价格低于限价的按实价算。

    2、取费费率按水利三类工程计算，具体费率为：措施费3.5%；各种间接费详见预算书;利润5%；税金9%。

   3、本工程采用综合单价法计算，综合单价是指完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、利润、补差和税金，以及一定范围内的风险费用。

    4、其它项目费用按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2018）及补充规定（一）计算，其中安全施工费按1.0%计算，工程保险费按0.45%计算。其中安全施工费实行标外管理，实际发生费用超过建安工程的1.0%时，超过部分不予计量。

    5、措施项目费用及其它项目费用（保险费）为包干使用，无论发生何种情况，结算时不再调整。

    6、主要材料价格按《台州造价》正刊2021年第2期信息价（温岭）除税价及结合当地现行市场价除税价计算。

    7、无论发生何种原因，若施工时发生各种机械和所有项目进行二次及以上搬运，费用由施工单位自行考虑，结算时不予以计取。

8、本工程水、电由施工单位自行解决，其费用已综合考虑在单价内。

9、本工程所有工程量均为暂定，结算时按建设单位签证的工程量计算。

    10、本工程不套用定额项目的单价均为完全单价，该单价已含直接费、间接费、利润、税金等一切费率。

    11、所拆除后的废渣与挖除后的土方运输按5km包干计算，需运出城区范围外合法合规处置。

第三章  投标文件格式

1、本工程商务标中的投标承诺书(附件一)、投标报价计算书（附件二）、工程预算书由招标人统一提供，未经招标人同意，不允许在本次报价中擅自调整，否则作无效标处理。
2、本工程的投标授权委托书(附件三)格式由招标人提供。
附件一：
投    标    承    诺    书
致：温岭市人民政府城西街道办事处

根据己收到的温岭市城西街道西月河及支河阻水桥梁拆除工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以 -    %的下浮率并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

  二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：
  1、工期：   天(日历天)；（具体开工时间由业主通知）
2、工程质量标准     ；
  3、人员设备按施工组织设计部署及时到位；

  三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。
  四、除非另外达成协议并生效，本投标文件将构成约束我们双方的合同。
  五、我方金额为人民币叁仟柒佰元整的投标保证金已按招标文件要求递交。
投标人(盖章)：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
年   月   日

附件二
温岭市城西街道西月河及支河阻水桥梁拆除工程

投标报价计算书

	序号
	专业工程名称
	单位
	金额
	备注

	1
	工程汇总
	元
	187574  
	

	2
	下浮率（K 值）
	
	     %
	保留小数点后两

位

	5
	投标报价
	元
	 
	

	本表金额结转至投标函

	


投标人（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年   月    日

附件三:

投 标 授 权 委 托 书
本授权委托书声明：我       (姓名)系                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市城西街道西月河及支河阻水桥梁拆除工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人（签字或盖章）：              性别：         年龄：            
身份证号码：                       职务：                          
投标人：（盖章）                   
法定代表人（签字或盖章）：         
授权委托日期：       年    月    日 

PAGE  
36

